招标文件

项目名称：执业药师继续教育系统

吉林省医药中等职业学校

二零二一年六月

目  录

第一章 投标邀请	３

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、投标文件组成	５

三、投标文件递交	５

四、评标	５

五、合同授予	６

六、质疑和投诉	６

第三章  采购需求说明	７

一、软件系统总体要求：	７

二、软件平台	８

三、培训要求	８

四、实施进度要求	９

五、服务要求	９

六、特别条款	９

第四章  投标文件要求	１０

- 第一章 投标邀请

为更好提升执业药师继续教育管理，提高执业药师继续教育学员学习能力，加强专业技能，增强职业素养，更好的适应未来的各项工作，现我校将对执业药师继续教育系统开发资格进行招标，招标过程本着公开、公平、公正和诚实守信的原则，根据各单位的服务质量、信誉、研发能力和价格等进行综合评标，择优选择，欢迎具有软件开发资格、资质、信誉好的企业前来投标。

一、项目名称：执业药师继续教育系统

二、招标内容

1、执业药师继续教育系统软件开发

（1）项目总体概况：详见第三章采购需求说明

（2）项目内容：执业药师继续教育系统

（3）技术功能要求：详见第三章采购需求说明

2、项目交付时间：2021年7月31日

3、项目交付地点：吉林省医药中等职业学校

4、付款方式：

合同签订两周内，付合同总价款的40%；项目上线开始试运行后，再支付合同总价款的40%；系统正常服务完业务周期后，即2021年12月31前，支付剩余合同总价款的20%。

三、投标文件递交时间：2021年6月22日14：00前

投标文件递交地点：吉林省医药中等职业学校教务科办公室

开标时间：：2021年6月22日14：00

四、投标开标地点：吉林省医药中等职业学校

五、招标文件发放时间：2021年6月16日

六、投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、中国境内注册的具有独立民事责任的法人；具备有效的营业执照（经营范围包含本采购项目）、税务登记证、组织机构代码证；

（2）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

（3）参与招标供应商应为吉林省长春市本地企业；

七、本招标文件的解释权归吉林省医药中等职业学校

八、采购单位名称：吉林省医药中等职业学校

联系人：高老师

联系电话：15585541555

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、本招标文件适用于招标邀请中所述服务的报价。

2、本次招标采取议标方式。凡符合本招标文件规定条件的软件开发公司可参加投标。

3、无论招标结果如何，投标人自行承担所有参与投标费用。

4、本次招标活动及其产生的合同受中国法律的约束和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被视为接受本招标文件中所有的条款和规定。

6、招标文件未尽事宜可在采购合同中进一步明确。

7、本次招标不接受联合体投标。

- 二、投标文件组成

见第四章投标文件要求。

- 三、投标文件递交

1、投标文件应于招标规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本六份，且须法人代表或授权代表签署。

- 四、评标

1、在递交投标文件时间截止后，招标小组在规定的时间和地点分别对供应商进行评标。

2、评标小组：评标小组依法由相关专家和采购人代表组成。

3、评标程序：

（1）评标小组审阅各供应商所递交的投标文件并进行打分；

（2）招标文件如有实质性变动的，招标小组将以书面形式通知所有参加投标的供应商；

（3）最终确定成交供应商。

4、评标办法：

（1）本次评标比照综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值是：满分为100分，其中价格30分、方案25分、公司实力10分、业绩15分、技术支持20分。

5、评标标准：

（1）最低价为满分，价格分=30分*（有效最低报价/有效报价）。

（2）设计方案25分，其中包括先进性、合理性、易操作性，对项目的熟悉程度等，工程工期安排等酌情打分。

（3）公司实力10分，根据公司的规模、技术人员的配备等酌情打分。

（4）业绩15分，根据是否具有类似项目，或视频学习、考试类型项目打分。

（5）技术支持20分，提供的培训、技术支持等售后服务。

- 五、合同授予

成交供应商应按中标通知书规定的时间、地点签订采购合同。

- 六、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

- 第三章  采购需求说明

- 一、软件系统总体要求：

1、开发目标

按照吉林省药品监督管理局要求，设计开发执业药师继续教育系统，满足执业药师在线学习、考试的需求，确保学习、考试周期内的线上服务质量和服务能力。

2、开发内容

主要功能包括，登录注册系统、档案管理系统、成绩查询系统、课程观看系统、课程上传系统、考试系统、题库管理系统、评价系统、小程序几大模块。

3、功能要求

注册登录系统：包含注册、登录、资料修改录入等功能。

档案管理系统：包含用户姓名、性别、手机号、身份证号、证件类型、专业类型、药学证书编号、电子邮箱、地址等信息。建立后台数据库，通过身份证，手机人脸扫描，发送手机验证码注册账号信息。

成绩查询系统：包含成绩查询、成绩单打印等功能。

课程观看系统：包含选课、课程播放，暂停等功能。课程禁止快进、快放。并根据课程播放时长记录总学习时间。

课程上传系统：可通过该系统对课程进行分类上传。

考试系统：在课程满足单证总学习时长2400分钟，双证总学习时长4800分钟后可开启考试系统。考试题对应所选视频内容的程题库进行抽题，生成50道随机抽选的考试题进行考试，考试如未及格可多次进行考试，每次考试题重新抽取。

题库管理系统：针对每个课程视频单独建立题库，每个题库可单独或批量上传试题。

评价系统：考试成绩生成后，打印成绩单之前，需填写评价，包含软件系统评价，课程评价，服务评价等信息。

小程序：小程序可通过微信进入，小程序所有内容与系统完全打通同步，所有程序内容前端，包括观看视频，考试，查询成绩单等均可通过小程序实现。

4、总体技术要求

先进性要求：

（1）全面的 B/S 架构。

（2）支持 JSON 接口。

（3）系统设计采用先进的面向对象进行建模

（4）支持负载平衡、 容错处理、支持集群部署。

（5）采用主流的成熟的对象和关系数据库映射技术，确保应用系统和数据库无关。

扩展性要求：

（1）系统设计采用框架及模块化结构，具有高度弹性及扩展特性。

（2）支持大事务量处理、爆发性大事务量处理、具有多用户数量下的高性能。

可靠性要求：

（1）具备有效的错误诊断和恢复机制，避免系统误操作而导致系统崩溃。

（2）系统具备 7*24 小时的连续服务的能力。系统在不短于一周的连续正常负荷运行过程中，不发生系统响应性能下降、响应能力下降、资源占用显著增加等现象。

易用性要求：

（1）管理操作方便灵活，易于掌握。

（2）功能结构清晰，易于操作。

（3）系统支持自动提醒功能，用户可以自行设置提醒条件。

用户界面：

（1）操作界面风格统一，操作方式具有较好的一致性。

（2）界面操作简单，流程清晰。

系统设计要求：

（1）必须遵循国家相关法律、法规，尤其是有关涉及国家秘密的计算机信息系统建设的有关标准要求。

（2）系统设计应满足总体功能要求。

安全性要求：

（1）具有存储数据的安全性保障，关键数据进行传输时应采用SSL加密技术。

（2）采用完全的B/S结构。

（3）应具有良好的扩展性和稳定性。

- 二、软件平台

采用B/S结构，使用JAVA、C#、PHP中任一种语言开发程序。服务器端建议采用Linux体系操作系统，数据库采用oracle或MySQL的较新版本，并使用内存数据库。能满足客户端浏览器及小程序具有较快的浏览速度，保证网络数据交换的实时性。

- 三、培训要求

1、总体要求：

（1）投标单位必须提供系统管理的使用和维护培训。

（2）培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段。

（3）投标单位应保证提供最有经验的教员，使业务管理人员在培训后能够独立地使用该系统，并对该系统进行管理、维护，而不需投标单位的人员在场指导。

（4）投标单位为所培训人员提供中文培训资料和讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册和系统管理员手册。

（5）投标单位为用户提供详细的培训计划。

2、培训形式

（1）使用培训：对系统的运营人员集中进行使用培训。

（2）维护培训：对系统的管理员及维护人员分别进行专业的维护培训。

3、培训训容

系统的结构、功能、流程、数据、系统安装、运行维护、系统配置、最终用户的操作等。

- 四、实施进度要求

7月底前完成系统网上安装调试并投入试运行。

8月份，组织项目验收进入正式运行维护期。

- 五、服务要求

1、本地化服务，在本地具有20人以上的公司。

2、系统验收合格后1年内提供免费维护服务，全天候电话技术咨询、答疑服务，技术人员及时到位响应。电话解决不了的故障应在报障2小时内到达现场，24小时内解决问题。

3、合同签订后，至少派出2人专职作为系统的技术支持。

4、系统正式运行的三个月内，至少派出3人专职作为系统的技术支持。

5、系统免费维护期满后，继续提供同等技术服务，年度服务费不超过合同总额的15%。

- 六、特别条款

1、本次采购的所有程序源代码及相关知识产权归吉林省医药中等职业学校所有。

2、对本项目中产出的文档，包括由招标单位提供的所有部资料、技术文档和信息予以。必须遵守协议，未经招标单位书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何容。

- 第四章  投标文件要求

各投标单位必须按照以下的文件格式递交投标文件。

执业药师继续教育系统项目

投标文件

投标项目：————————

投标单位：————————

时    间：————————

目     录

第一部分：投标函

第二部分：投标报价表

第三部分：法定代表人授权书

第四部分：投标说明

第五部分：投标单位明文件

第一部分  投标函

致：吉林省医药中等职业学校办公室

根据贵方招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表申报人           （供应商名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式陆份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、与本申报有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（章）：

日    期：       年    月    日

- 投标报价表

报  价  表

项目名称：执业药师继续教育系统开发

| 需求/项目名称 |  | 数量 | 单位 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业药师继续教育系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 其他： | 各供应商还须在文件中提供项目的分项报价表。 |  |  |  |  |
| 总价 （人民币） | ( 大写) (小写) |  |  |  |  |

供应商代表：

第三部分：法定代表人授权书

法定代表人授权书

吉林省医药中等职业学校办公室：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                                   （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与贵方执业药师继续教育系统的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

第四部分：投标说明

- 整体设计方案。

- 系统功能说明。

- 开发、安装、调试的具体实施计划、详细的时间安排。

- 关于系统维护、升级的说明。

- 公司简介，资质等级。

- 自2018年以来，软件系统开发方面的业绩。

- 项目实施团队的简介和经验。

- 投标单位认为有必要说明的问题。

第五部分  投标单位证明文件

- 营业执照、税务登记证、法人代码证（复印件）。

- 法人代表授权书。

- 资质等级证明文件。